**Agendy**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 10**

**21/09/2021, 6 pm**

**SPRINT No. \_\_3\_ SEMANA No. \_\_4\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Tareas pendientes

1. Seguimiento a tareas

1. Dificultades presentadas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

* + - 1. Falta el informe de retrospectiva no se ha realizado porque no hemos podido reunirnos con la tutora.
      2. Las historias de usuario del sprint 2 para finalizar el sprint 2:

2.1 Como cliente deseo ver las redes sociales de la plataforma web para ingresar a ellas,

2.2 Como cliente deseo saber la ubicación del centro de estética para saber cuál es más cercano,

2.3 Como cliente deseo ver el portafolio de servicios sin estar registrado,

2.4 Como cliente deseo conocer los números telefónicos de los integrantes del equipo para despejar dudas e inquietudes,

2.5 Como cliente deseo ver noticias del sector para estar informado sobre las últimas tendencias.

* + - 1. Implementación de la lógica de negocio, presentación MVC, pruebas unitarias de la lógica desarrollada, informe de retrospectiva e historias de usuario a desarrollar en el sprint 3. Se debe hacer avances de base de datos y lógica desarrollo de software.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Cambiar el alto de su sección | Yesid y Natacha | 13/09/2021 |
| Hacer el merge a development | Diana | 15/09/2021 |
| Subir lo trabajado hasta ahora a la rama natacha | Natacha | 11/09/2021 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ASISTENTES**

Irma,

Natacha,

Yesid,

Camila

Diana.